贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目管理供应商征集公告

截止时间：2019年2月14日17：00整
    公告说明：就贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目管理供应商进行征集
    征集需求描述：

一、项目名称

贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目管理

二、项目背景

贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目，项目位于贵州金融城一期商务区2号楼(地上54层、地下5层)，属于超高层建筑，总面积138317.86平方米，为贵州银行总部办公用房，项目遵循标准化、规范化、安全性、可靠性、成熟性、可扩展性、稳定性的原则，采用国际或国内通行的先进技术，结合我行业务特点以及发展情况统筹考虑，满足未来业务发展需求，最终实现一个安全、舒适、通信快捷，安全可靠的数字化、网络化、智能化的办公环境，建设先进的、可持续发展的、具备良好运行管理环境的智能化支撑平台。为提高项目管理质量，提升项目管理效率，需要采购一家项目管理公司，负责整个项目的咨询和管理工作。

三、物品种类

贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目管理

- 潜在供应商资格要求

1.具备独立法人资格，具有完成该项目咨询和监理的技术力量，财务能力和良好的信誉；

2.2016年至今(以合同签署时间为准)，独自承担过至少3个以上大中型银行总部办公楼安防及智能化项目咨询和监理工作，需提供相关案例清单、简介、合同等证明材料；

3.应具备以下资质条件：

建筑智能化系统设计专项甲级；

安全技术防范系统设计、施工、维修壹级；

ISO9001质量管理体系认证证书；

信息系统工程监理资质甲级；

工程监理综合资质。

4.最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

5.与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、产品要求

（一）服务范围

负责贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目的咨询和管理，协助制定招标方案，设计方案评审，实施方案评审，工程实施监理、项目验收等工作内容。

（二）服务内容

- 招投标阶段

- 按照我行要求，制订或审核项目招标书；

- 协助我行组织实施招投标工作（包括设计和施工阶段），提供技术咨询；

- 从设计、施工、设备等多方面作必要的市场调查分析和比较论证，并提出咨询报告。

规划设计阶段

- 协助我行明确和提出项目建设总体目标；

- 对系统的实现目标、投资规模、可行性作出综合评估分析；

- 对设计方案进行评估分析，是否符合国家有关设计规范、有关设计质量要求和标准；

- 对设计过程实施监理并提供技术咨询；

- 施工阶段

- 1.审核施工总进度计划，管控项目实施进度，必要时，及时调整施工总进度；

- 2.审核施工单位、设备供货单位提出的进度计划、供货计划，并检查、督促其按计划执行；

- 3.履行监理职责，严格控制各分项工程施工质量，对整个工程项目进行监理；

- 4.协调处理项目实施过程中的各种问题。

- 竣工验收阶段

- 协助我行组织竣工验收工作；

- 督促项目实施单位整理工程技术资料，组织提交竣工资料；

- （三）质量标准

- 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范、施工规范以及行方需求。

六、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

（一）需提交材料：

- 1.公司三证合一后的营业执照；

- 2.企业及服务团队简介；

- 3.相关项目案例清单、简介、合同等证明材料；

- 建筑智能化系统设计专项甲级；ISO9001质量管理体系认证证书；安全技术防范系统设计、施工、维修壹级；信息系统工程监理资质甲级；工程监理综合资质。

- 项目负责人须提供项目经理资格证书。

- 供应商的其他与该项目有关的资料。

- 本项目不接受联合体参与，不可转包或分包给其他主体机构实施。

- 提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等；

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件,并形成一个PDF或WORD格式文件。（形成多个文件的不符合要求）

（二）提交方式：

电子邮件发送到liuping@bgzchina.com/maotinghai@bgzchina.com，邮件名称和文件名称均命名为：贵州银行总行办公大楼安防及智能化设计建设项目管理+供应商名称；请供应商提交邮件后与项目商务联系人刘平联系，确认电子邮件发送成功。

（三）提交时间：2019年2月12日—2019年2月14日17:00整。

七、联系方式

商务联系人：刘平

联系电话：17785599285

邮箱地址：liuping@bgzchina.com

技术联系人：毛廷海

联系电话：13765047620

电子邮箱：maotinghai@bgzchina.com